

1. *Администрация*

*Бутурлиновского городского поселения*

*Бутурлиновского муниципального района*

*Воронежской области*

Постановление

от 02.07.2020 г. № 339

г. Бутурлиновка

**О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского городского поселения от 25.12.2017 № 931 «Об утверждении муниципальной программы Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы»»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бутурлиновского городского поселения, постановлением администрации Бутурлиновского городского поселения от 01.10.2013 № 477 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», администрация Бутурлиновского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского городского поселения от 25.12.2017 № 931 «Об утверждении муниципальной программы Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1. в названии, пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»;

1.2. муниципальную программу Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Бутурлиновского

городского поселения А.В. Головков

Приложение

к постановлению администрации

Бутурлиновского городского поселения

от 02.07.2020 г. № 339

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА**

**Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области**

**«Формирование современной городской среды Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы»**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы Бутурлиновского городского полселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы» (далее –Программа) |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. |
| **Исполнители муниципальной программы** | Администрация Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. |
| **Основные разработчики муниципальной программы** | Администрация Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. |
| **Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия** | **Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.**  **Подпрограмма 2. Благоустройство общественных территорий Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.**  Выполнение мероприятий программы позволит создать условия для улучшения архитектурного и эстетического облика города, создания комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.  Выполнениемероприятия программы повлечет за собой повышение уровня благоустройства территории Бутурлиновского городского поселения. |
| **Цель муниципальной программы** | Создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории Бутурлиновского городского поселения. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Бутурлиновского городского поселения. |
| **Задачи муниципальной программы** | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Бутурлиновского городского поселения  2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Бутурлиновского городского поселения |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | По основным мероприятиям программы будет осуществлен мониторинг следующих индикаторов:  -количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году;  **-** количество благоустроенныхобщественных территорий общего пользования. |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2018-2023 годы. Этапы реализации программы не выделяются |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)** | Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет:  Программа предполагает выполнение мероприятий на сумму 118 774,48 тыс. рублей, из них: 2 298,92 областной бюджет, 112 647,08 федеральный бюджет, в том числе:  2018-1821,7 тыс. руб. (изготовление проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство сквера и дворовых территорий по ул. Заводская в г. Бутурлиновка Воронежской области»).  2019-250,0 тыс. руб.  2020-51 356,78 тыс. руб., в т.ч. 1022,0 тыс. руб. областной бюджет, 50 078,0 тыс. руб. федеральный бюджет  2021-59 346,0 тыс. руб., в т.ч. 1176,92 тыс. руб. областной бюджет, 57 669,08 тыс. руб. федеральный бюджет  2022-5 500,0 тыс. руб., в т.ч. 100,0 тыс. руб. областной бюджет, 4 900 тыс. руб. федеральный бюджет  2023 – 500,0 тыс. рублей |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы** | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении к 2023 году составит 100%;  2. Доля благоустроенных общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении к 2023 году составит 100%;  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций проживающих и расположенных на территории Бутурлиновского городского поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории;  4. Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения Бутурлиновского городского поселения совершенствование архитектурного облика общественных территорий;  5. Рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |

1. **Характеристика текущего состояния современной городской среды**
   1. Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Бутурлиновского городского поселения. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (строительство скверов, детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

В Бутурлиновском городском поселении 66 дворовых территорий, включающих в себя 104 многоквартирных дома. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов Бутурлиновского городского поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, градостроительными нормативами.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству производились в недостаточном объеме: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

Важнейшей задачей Бутурлиновского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительных нормативов по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Для поддержания дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» на 2018-2023 годы (далее – программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1) Минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении 7 к муниципальной программе.

2) Дополнительного перечня работ:

- установка и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории многоквартирных домов;

- установка малых архитектурных форм (качели, скамейки, карусели, песочницы, беседки и т.д.);

- устройство покрытий из тротуарной плитки;

- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории многоквартирных домов;

- установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории многоквартирных домов;

- установка уличных светильников и их реконструкция;

- закупка саженцев кустарников и деревьев.

При этом посадка осуществляется заинтересованными лицами, собственниками помещений в многоквартирных домах самостоятельно, собственными силами и средствами;

- устройство площадок для мусорных контейнеров;

- иные виды работ.

3) Финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

4) Нормативной стоимости (территориальные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, представленной в приложении 8 к муниципальной программе).

Достижение запланированных целей и решение поставленных задач программы возможно осуществить при непосредственном трудовом участии заинтересованных лиц, организаций.

Предложения граждан по включению дворовых территорий многоквартирных домов в программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается дизайн-проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Благоустройству не подлежат дворовые территории многоквартирных домов, в которых проведены работы по их комплексному благоустройству в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» в течение последних 5 лет, а также дворовые территории многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу).

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

Реализация программы позволит сформировать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей города путем вовлечения граждан в обсуждение и участие в решении вопросов развития территорий.

Программа предусматривает улучшение внешнего облика общественных территорий Бутурлиновского городского поселения.

Реализация мероприятия позволит:

- повысить уровень технического и эксплуатационного состояния общественной территории с учетом посещения территорий людьми с ограниченными возможностями и маломобильными группами населения;

- сформировать современные зоны для активной культурной жизни граждан;

- обеспечить общественное участие в процессе принятия решений и в реализации проектов комплексного благоустройства территорий;

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

* устройство сети велодорожек;
* реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения;
* установка уличных светильников и (или) их реконструкция;
* ремонт или замена ограждения;
* установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов;
* обеспечение освещения территории;
* обеспечение полива;
* устройство асфальтобетонного покрытия;
* строительство металлических пешеходных мостиков.

Адресный перечень общественных территорий Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, представлен в приложении 9 к муниципальной программе.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере современной городской среды. Цель и задачи муниципальной программы**

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Благоустройство городских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Бутурлиновского городского поселения.

Целью реализации муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Бутурлиновского городского поселения.

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Бутурлиновского городского поселения.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Бутурлиновского городского поселения.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2018-2023 годах.

**4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

На конец реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Бутурлиновка к 2023 году составит 100%.

2. Доля благоустроенных общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении от общего количества общественных территорий города Бутурлиновка к 2023 году составит 100%.

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении от общей численности населения муниципального образования к 2023 году составит не менее 54%.

4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении к 2023 году составит не менее 64 едениц.

5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций составит 100%.

6. Количество благоустроенных общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении к 2023 году составит 11 единиц.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов рассчитывается как отношение благоустроенных дворовых территорий, к общей их площади, выраженное в процентах.

Доля благоустроенных общественных территорий рассчитывается как отношение благоустроенной площади парков, скверов, бульваров, пляжей города к общей их площади, выраженное в процентах.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы представлены приложения № 1 к муниципальной программе.

**5. Основные мероприятия муниципальной программы**

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках муниципальной программы запланирована реализация двух основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

* риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
* финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

**7. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы**

В реализации муниципальной программы, участвуют управляющие организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), товарищества собственников жилья, на обслуживании и в управлении которых находятся многоквартирные дома, в которых собственники помещений приняли на общем собрании решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» на 2018-2023 годы, и данная дворовая территория сформирована и поставлена на государственный кадастровый учет под многоквартирным домом.

В программу подлежат включению дворовые территории по результатам Инвентаризации, проведенной в соответствии с Рекомендациями по инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.07.2017 № 148, а также исходя из даты и времени представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия, в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Бутурлиновского городского поселения, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2023 году приведен в Приложении 5 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе Бутурлиновского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы» и их значениях** | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации)  2017 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа«Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения на 2018-2023 годы» | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении | | % | 3,3 | 18 | 50 | 67 | 83 | 95 | 100 |
| 2 | | Доля благоустроенных общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении от общего количества общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении | | % | 0 | 16 | 32 | 49 | 69 | 83 | 100 |
| 3 | | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении от общей численности населения муниципального образования | | % | 30 | 34 | 40 | 46 | 50 | 54 | 60 |
| 4 | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении | | Ед. | 22 | 32 | 49 | 55 | 64 | 77 | 82 |
| 5 | | Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | | % | 10 | 16 | 32 | 49 | 69 | 78 | 100 |
| 6 | | Количество благоустроенных общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении | | Ед. | 6 | 6,8 | 7,9 | 8,6 | 9,6 | 10 | 11 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Бутурлиновского городского поселения

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | | Связь с показателями Программы (подпрограммы) | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
|  | Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы | | | | | | | | | |
|  | Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении | | Администрация Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | 2018 год | 2023 год | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно минимальному перечню работ | |  | | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении.  Показатель 2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении от общей численности населения муниципального образования.  Показатель 3. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении. |
| 2 | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.Благоустройство общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении | Администрация Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | | 2018 год | 2023 год | Благоустройство общественных территорий | |  | | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении от общего количества общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении.  Показатель 2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.  Показатель 3. Количество благоустроенных общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении. |

Приложение 3

к муниципальной программе Бутурлиновского городского поселения

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы | всего, в том числе: | 118774,48 | 1821,7 | 250,0 | 51620,0 | 59346,0 | 5500,0 | 500,0 |
| федеральный бюджет | 112647,08 | - | - | 50078,0 | 57669,08 | 4900,0 |  |
| областной бюджет | 2298,92 | - | - | 1022,0 | 1176,92 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 3828,48 | 1821,7 | 250,0 | 256,78 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 1821,7 | 1821,7 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1821,7 | 1821,7 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении Бутурлиновского муниципального района Воронежской области: | всего, в том числе: | 1821,7 | 1821,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 1821,7 | 1821,7 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |  |
| в т.ч. изготовление проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство сквера и дворовых территорий по ул. Заводская в г. Бутурлиновка Воронежской области» | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1821,7 | 1821,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 116952,78 | - | 250,0 | 51356,78 | 59346,0 | 5500,0 | 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 112647,08 | - | - | 50078,0 | 57669,08 | 4900,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 2298,92 | - | - | 1022,0 | 1176,92 | 100,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 2006,78 | - | 250,0 | 256,78 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 116952,78 | - | 250,0 | 51356,78 | 59346,0 | 5500,0 | 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 112647,08 | - | - | 50078,0 | 57669,08 | 4900,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 2298,92 | - | - | 1022,0 | 1176,92 | 100,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 2006,78 | - | 250,0 | 520,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

Бутурлиновского городского поселения

**План реализации муниципальной программы Бутурлиновского городского поселения**

**Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2023» годы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование контрольного события программы** | **Ответственный исполнитель** | **План наступления контрольного события** |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении в 2018 – 2023 годах | | | |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов | Дроздов А.В. | 2019 год |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и(или) федерального бюджетов | Дроздов А.В. | январь 2020 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Дроздов А.В. | апрель 2020года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Дроздов А.В. | октябрь-ноябрь 2020 года |
| Благоустройство общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении в 2018 – 2023 годах | | | |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства  Общественных территорий | Дроздов А.В. | 2019 год |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных за счет средств областного и(или) федерального бюджетов | Дроздов А.В. | январь 2020 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Дроздов А.В. | апрель 2020года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Дроздов А.В. | октябрь-ноябрь 2020 года |

Приложение 5

к муниципальной программе Бутурлиновского городского поселения

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Бутурлиновского городского поселения, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в 2018-2023 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес дворовой территории** |
| 1 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район, город Бутурлиновка, ул. Блинова, 3 |
| 2 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 26, 30 |
| 3 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 32 |
| 4 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Заводская, 50А |
| 5 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Заводская, 34, 36А |
| 6 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 91, 93 |
| 7 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 107, 121, 123 |
| 8 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 39, 41, 43, 45, 47 |
| 9 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 35, 37 |
| 10 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 1, 11 |
| 11 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 3Г |
| 12 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 10 |
| 13 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 12 |
| 14 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Никитина, д. 1, д. 3 |
| 15 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Пионеров, д. 2, д. 4 |
| 16 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 3, 5 |
| 17 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 13, 15 |
| 18 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 54 |
| 19 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 58 |
| 20 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 95 |
| 21 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Рабочая, 80 |
| 22 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Розы Люксембург, 64 |
| 23 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 16, 18 |
| 24 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 27, 29 |
| 25 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 95, 97 |
| 26 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 117 |
| 27 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 119 |
| 28 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Маяковского, 4 |
| 29 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Беговая, 11 |
| 30 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Совхозная, 3 |
| 31 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Заводская, 36, 38, 40, 42 |
| 32 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Заводская, 46, 46А |
| 33 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Октябрьская, 33 |
| 34 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Октябрьская, 32 |
| 35 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, пер. Тимирязева, 15 |
| 36 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Красная, 218 |
| 37 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Красная, 21 |
| 38 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 80 |
| 39 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дзержинского, 7 |
| 40 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Победы, 26 |
| 41 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Мичурина, 25 |
| 42 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 21 |
| 43 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 27 |
| 44 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 29 |
| 45 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 31 |
| 46 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Заводская 30, 30а,32 |
| 47 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, пл. Воли, 12, 12А |
| 48 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, пл. Воли, 15 |
| 49 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, пл. Воли, 20 |
| 50 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Карла Маркса, 22 |
| 51 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Карла Маркса, 24 |
| 52 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Карла Маркса, 40 |
| 53 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Карла Маркса, 51 |
| 54 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, пер. 9 Января, 22 |
| 55 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 22 |
| 56 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Речная, 26, 28, 30 |
| 57 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Речная, 36 |
| 58 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Мичурина, 27, 29, 31 |
| 59 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Заводская, 18, 20, 22, 64 |
| 60 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Заводская, 26, 28 |
| 61 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Заводская, 44, 48, 50 |
| 62 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Совхозная, 38 |
| 63 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Заводская, 52,56,56а,58 |

Приложение 6

к муниципальной программе Бутурлиновского городского поселения

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Бутурлиновского городского поселения, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в 2018-2023 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес дворовой территории** | **Год реализации программы** | | | | |
| **2019 г** | **2020 г** | **2021 г** | **2022 г** | **2023 г** |
| 1 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Заводская  а) № 30, 30а, 32, 34;  б) № 36, 36а, 34а;  в) № 40, 42, 36, 38;  г) № 46а, 46;  д) № 56, 56а, 58, 52,  е) № 50а;  ж) № 48, 44, 50;  з) № 64;  и) № 22, 26, 28  к) № 18, 20 |  | + |  |  |  |
| 2 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район, город Бутурлиновка, ул. Блинова, 32, 26, 30, 3 |  |  | + | + |  |
| 3 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 39, 41, 43, 45, 47 |  |  | + | + |  |
| 4 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 35, 37 |  |  | + | + |  |
| 5 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 1, 11 |  |  | + | + |  |
| 6 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 3, 5 |  |  | + | + |  |
| 7 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 13, 15 |  |  | + | + |  |
| 8 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 16, 18 |  |  | + | + |  |
| 9 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дорожная, 27, 29 |  |  | + | + |  |
| 10 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 26, 30 |  |  | + | + |  |
| 11 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 32 |  |  | + | + |  |
| 12 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 107, 121, 123 |  |  | + | + |  |
| 13 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 54 |  |  | + | + |  |
| 14 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 58 |  |  | + | + |  |
| 15 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 95, 97 |  |  | + | + |  |
| 16 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 117 |  |  | + | + |  |
| 17 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Блинова, 119 |  |  | + | + |  |
| 18 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 91, 93 |  |  | + | + |  |
| 19 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 95, 22 |  |  | + | + |  |
| 20 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 80 |  |  | + | + |  |
| 21 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 21 |  |  | + | + |  |
| 22 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 27 |  |  | + | + |  |
| 23 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 29 |  |  | + | + |  |
| 24 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Ленина, 31 |  |  | + | + |  |
| 25 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 3Г |  |  | + | + |  |
| 26 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 10 |  |  | + | + |  |
| 27 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 12 |  |  | + | + |  |
| 28 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Никитина, д. 1, д. 3 |  |  | + | + |  |
| 29 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Пионеров, д. 2, д. 4 |  |  | + | + |  |
| 30 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Рабочая, 80 |  |  | + | + |  |
| 31 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Розы Люксембург, 64 |  |  | + | + |  |
| 32 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Маяковского, 4 |  |  | + | + |  |
| 33 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Беговая, 11 |  |  | + | + |  |
| 34 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Совхозная, 3 |  |  | + | + |  |
| 35 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Октябрьская, 33 |  |  | + | + |  |
| 36 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Октябрьская, 32 |  |  | + | + |  |
| 37 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, пер. Тимирязева, 15 |  |  | + | + |  |
| 38 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Красная, 218 |  |  | + | + |  |
| 39 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Красная, 21 |  |  | + | + |  |
| 40 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Дзержинского, 7 |  |  | + | + |  |
| 41 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, пл. Воли, 12, 12А |  |  | + | + |  |
| 42 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, пл. Воли, 15 |  |  | + | + |  |
| 43 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, пл. Воли, 20 |  |  | + | + |  |
| 44 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Карла Маркса, 22 |  |  | + | + |  |
| 45 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Карла Маркса, 24 |  |  | + | + |  |
| 46 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Карла Маркса, 40 |  |  | + | + |  |
| 47 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Карла Маркса, 51 |  |  | + | + |  |
| 48 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, пер. 9 Января, 22 |  |  | + | + |  |
| 49 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Речная, 26, 28, 30 |  |  | + | + |  |
| 50 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Речная, 36 |  |  | + | + |  |
| 51 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Мичурина, 27, 29, 31 |  |  | + | + |  |
| 52 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Совхозная, 38 |  |  | + | + |  |
| 53 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Победы, 26 |  |  | + | + |  |
| 54 | РФ, Воронежская область, Бутурлиновский район , город Бутурлиновка, ул. Мичурина, 25 |  |  | + | + |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

Бутурлиновского городского поселения

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды работ** | |
| 1. **Ремонт дворовых проездов** | |
| 1. **Обеспечение освещения дворовых территорий** | |
| 1. **Установка скамеек** | |
|  | **Скамейка с металлическими ножками С-1.1**  Размер: 1460x555x745 мм |
|  | **Скамейка с металлическими ножками С-3.1**   |  |  | | --- | --- | | Размер:1460х400х450 мм |  | |  |  | |
|  | **Скамейка с металлическими ножками С-12.2**  Размер: 1460x475x680 мм |
|  | **Парковая скамейка с металлическим основанием С-84**  Размер: 1960x840x860 мм |
|  | **Скамейка с бетонными ножками С-105**  Размер: 2475x610x845 мм |
|  | **Парковая скамейка с бетонным основанием С-128**  Размер: 2475x610x711 мм |
|  | **Скамейка детская Черепаха С-171**  Размер: 1200x620x680 мм |
| 1. **Установка урн** | |
|  | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | |  | Размер: 350х337х900 мм | |
|  | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | |  | Размер: 470x470x670 мм | |

Приложение 8

к муниципальной программе Бутурлиновского городского поселения

Нормативная стоимость (территориальные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Сумма с НДС |
| 1 | Освещение дворовых территорий | руб./ед. | 2176,0 |
| 2 | Установка скамеек | руб./ед. | 1979,0 |
| 3 | Установка урн для мусора | руб./ед. | 1440,0 |
| 4 | Установка малых архитектурных форм | руб./ед. | 5690,0 |
| 5 | Устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных  дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств | руб./кв.м | 1380,0 |
| 6 | Установка газонных ограждений, а также ограждений для  палисадников на дворовой территории | руб./кв.м | 329,0 |
| 7 | Установка уличных светильников | руб./ед. | 3091,0 |
| 8 | Устройство площадок для мусорных контейнеров | руб./ед. | 11927,0 |

Приложение 9

к муниципальной программе Бутурлиновского городского поселения

Адресный перечень общественных территорий Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование территории |
| 1 | г. Бутурлиновка, ул. Промышленная, 1 | Парковая зона «Лес Победы» |