# Совет народных депутатов

Бутурлиновского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 11.07.2012 г.  № 145

г. Бутурлиновка

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского городского поселения от 22.04.2009 г. № 311

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 г.

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказа Минрегиона РФ о 10.10.2007г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», на основании письма директора ООО «Бытсервис» Е.Ф. Дмитренко от 20.06.2012 г. № 103, в целях повышения качества предоставления услуги водоотведения, Совет народных депутатов Бутурлиновского городского поселения

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 22.04.2009 г. № 311 «Об утверждении инвестиционных программ «Развитие услуг водоснабжения и водоотведения в Бутурлиновском городском поселении в период 2010-2012г.г.»:

1.1. Таблицу №4 «План – график выполнения работ по модернизации объектов водоотведения ООО «Бытсервис» в период 2010 – 2012г.г.» раздела 4 приложения 2 «Инвестиционная программа «Развитие услуги водоотведения в Бутурлиновском городском поселении в период 2010-2012г.г.», изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2.  Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета народных депутатов Бутурлиновского городского поселения по  	промышленности, транспорту, связи, ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу.

Глава Бутурлиновского

городского поселения                                                                   Г.А. Нагарников

Председатель Совета народных

депутатов Бутурлиновского

городского поселения                                                                  В.В. Лепехина

Приложение  к решению Совета

народных депутатов Бутурлиновского

городского поселения Бутурлиновского

муниципального района

от 11.07.2012 г. № 145

Таблица № 4

План-график выполнения работ по модернизации объектов водоотведения ООО «Бытсервис» в период 2010-2012 г.г.

| №№ п/п | Основные виды работ | Год выполнения | Ориентировочная стоимость, т.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-ая очередь модернизации оборудования КНС | 2010 | 355,6 |
| 2. | Модернизация распределительной сети на очистных сооружениях | 2010 | 600,0 |
|  | ИТОГО |  | 955,6 |
| 3. | 2-ая очередь модернизации оборудования КНС | 2011 | 252,4 |
| 4. | 1-ая очередь модернизации напорного коллектора по ул. Колодиева-Дорожная | 2011 | 1154,5 |
| 5. | Модернизации напорного коллектора по ул. Красная | 2011 | 56,1 |
| 6. | Модернизации оборудования КНС (установка щитов телеметрии на КНС № 5,7, ГКНС) | 2011 | 192,0 |
|  | ИТОГО |  | 1655,0 |
| 6. | 2-ая очередь модернизации напорного коллектора по ул. Колодиева-Дорожная | 2012 | 290,8 |
| 7. | Модернизация коллектора на очистных сооружениях | 2012 | 360,2 |
| 8. | Модернизация распределительной сети на очистных сооружениях | 2012 | 1500,0 |
|  | ИТОГО |  | 2151,0 |
|  | ВСЕГО |  | 4761,6 |