**ПЛАН**

**работы администрации Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области**

**на 3 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятий** | **Сроки проведения** | **Структурные подразделения администрации муниципального района исполнительные органы государственной власти области, ответственные за подготовку и проведение мероприятий** | **Должностные лица, ответственные за выполнение мероприятий** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Вопросы для рассмотрения у главы администрации Бутурлиновского городского поселения** | | | | | |
| 1 | | Об уборке улиц города ручным и механизированным способами в третьем квартале 2023 года. | в течение 3 квартала | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  Д.И. Вереникин - генеральный директор ООО «Коммунальщик» (по согласованию) |
| 2 | | О проведении капитального ремонта жилых домов в городе Бутурлиновка в рамках областной программы. | в течение 3 квартала | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.О. Погребняк – старший инженер по производственной работе МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 3 | | О подготовке жилого фонда и объектов ЖКХ к зимним условиям. | в течение 3 квартала | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  Руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию),  Н.В. Титова – старший инженер по вопросам ЖКХ МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 4 | | О мерах по соблюдению правил благоустройства, чистоты и санитарного порядка на территории городского поселения. | в течение 3 квартала | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  Н.В. Титова – старший инженер по вопросам ЖКХ МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 5 | | О проведении плановых мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих культур на территории Бутурлиновского городского поселения. | в течение 3 квартала | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения |
| 6 | | О проведении противопожарного инструктажа с жителями Бутурлиновского городского поселения. | в течение 3 квартала | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения |
| 7 | | О сокращении недоимки по налоговым и неналоговым доходам, поступающим в бюджет Бутурлиновского городского поселения. | в течение 3  квартала | Администрация Бутурлиновского городского поселения | И.В. Васильева - начальник сектора по экономике, финансам, учету и отчетности администрации Бутурлиновского городского поселения  Т.А. Сушкова - старший инженер по вопросам землепользования МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 8 | | О ходе выполнения работ по обустройству тротуаров внутридомовых территорий перед домами №91, №93, №95 по ул. Ленина в г. Бутурлиновка Воронежской области | апрель  - июль | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  М.О. Погребняк – старший инженер по производственной работе МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 9 | | О ходе выполнения работ по реализации проекта «Бутурлиновка - Воля к новой жизни. Комплексное развитие общественных пространств центральной части города и территории усадебного комплекса В.М. Кащенко» (2 этап) (ремонт фасадов в усадебном комплексе В.М. Кащенко по адресу: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Ленина) | апрель-  июль | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  М.О. Погребняк – старший инженер по производственной работе МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 10 | | О ходе выполнения работ по обустройству парклетов на территории г. Бутурлиновка | апрель-  июль | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  С.А. Лапковская – старший инженер по градостроительству и вопросам землепользования МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 11 | | О ходе выполнения работ по реализации проекта «Бутурлиновка - Воля к новой жизни. Комплексное развитие общественных пространств центральной части города и территории усадебного комплекса В.М. Кащенко» (2 этап) | апрель-  август | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  М.О. Погребняк – старший инженер по производственной работе МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 12 | | О ходе выполнения работ по обустройству сквера, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Подгорная | апрель-  август | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  М.О. Погребняк – старший инженер по производственной работе МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 13 | | О ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Бутурлиновка Воронежской области | апрель-  август | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  Н.В. Титова – старший инженер по вопросам ЖКХ МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 14 | | О ремонте тротуарных дорожек в г. Бутурлиновка Воронежской области | апрель-  август | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  Н.В. Титова – старший инженер по вопросам ЖКХ МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 15 | | О ходе выполнения работ по обустройству территории у социального объекта здания ГБПОУ ВО БМТК | апрель-  сентябрь | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  С.А. Лапковская – старший инженер по градостроительству и вопросам землепользования МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 16 | | О ходе выполнения работ по реконструкции стадиона по ул. Ленина, 35 в г. Бутурлиновка Воронежской области и приобретению спортивного оборудования | апрель-  сентябрь | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  С.В. Лосев – директор МКУ «БФОЦ» (по согласованию) |
| 17 | | О ходе выполнения работ по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства в г. Бутурлиновка Воронежской области | апрель-  октябрь | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  Р.С. Чвилев – директор МУП «Бутурлиновская теплосеть» (по согласованию) |
| 18 | | О ходе выполнения работ по обустройству парковки, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, в 80 метрах на юго-запад от жилого дома №1А по ул. Подгорная | май –  август | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  М.О. Погребняк – старший инженер по производственной работе МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 19 | | О ходе выполнения работ по перебуриванию эксплуатационной водозаборной скважины №001/1п, расположенной по ул. Дорожная, 79, вблизи складского помещения ООО «Тисма» на территории Воинского водозабора г. Бутурлиновка Воронежской области | май –  август | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  Д.В. Доброквашин – директор МУП «Водоканал» (по согласованию) |
| 20 | | О ходе выполнения проектно – изыскательных работ по объекту: «Водопроводные сети микрорайона «Мичуринец» в г. Бутурлиновка Воронежской области» | май –  декабрь | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  Д.В. Доброквашин – директор МУП «Водоканал» (по согласованию) |
| 21 | | О подготовке заявок на участие в областном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» в 2023 году. | июнь  - июль | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Л.А. Рачкова- заместитель главы администрации Бутурлиновского городско поселения |
| 22 | | О ходе выполнения работ по перебуриванию эксплуатационной скважины №22149/1П, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Кирова, в 190 метрах на юго-запад от дома №85 | июнь –  сентябрь | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  М.В. Сакрюкина - главный инженер в сфере закупок администрации Бутурлиновского городского поселения  Д.В. Доброквашин – директор МУП «Водоканал» (по согласованию) |
| 23 | | Об исполнении бюджета Бутурлиновского городского поселения за 6 месяцев 2023 года. | июль | Администрация Бутурлиновского городского поселения | И.В. Васильева - начальник сектора по экономике, финансам, учету и отчетности администрации Бутурлиновского городского поселения |
| 24 | | О внесении обновленных сведений и плановых значений на 2023 год в автоматизированную систему оценки показателей эффективности развития поселения. | июль | Администрация Бутурлиновского городского поселения | И.В. Васильева - начальник сектора по экономике, финансам, учету и отчетности администрации Бутурлиновского городского поселения  О.А. Рослякова – старший инженер по управлению муниципальным имуществом МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 25 | | О проведении анализа по поступлению местных налогов в 2023 году. | август - сентябрь | Администрация Бутурлиновского городского поселения | И.В. Васильева - начальник сектора по экономике, финансам, учету и отчетности администрации Бутурлиновского городского поселения  Т.А. Сушкова - старший инженер по вопросам землепользования МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 1. **Проведение совещаний, заседаний комиссий** | | | | | |
| 1 | Заседания постоянных комиссий при администрации Бутурлиновского городского поселения. | | в течение года | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  Л.А. Рачкова – заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения |
| 2 | Заседания комиссии по межевым спорам и спорным вопросам по рассмотрению заявлений и обращений граждан по итогам выезда на место. | | в течение года | Администрация Бутурлиновского городского поселения | М.В. Ильин - главный инженер по вопросам землепользования МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 3 | Заседания комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет Бутурлиновского городского поселения. | | в течение года | Администрация Бутурлиновского городского поселения | И.В. Васильева - начальник сектора по экономике, финансам, учету и отчетности администрации Бутурлиновского городского поселения  Т.А. Сушкова - старший инженер по вопросам землепользования МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию) |
| 4 | Заседания жилищной комиссии при администрации Бутурлиновского городского поселения о рассмотрении заявлений граждан и учетных дел. | | в течение года | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Е.Н. Бутков - заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения |
| 5 | Совещание с руководителями коммунальных служб. | | ежедневно  в течение года | Администрация Бутурлиновского городского поселения | А.В. Головков – глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
| 6 | Проведение подворного обхода граждан сельских населенных пунктов с целью обновления сведений похозяйственного учета. | | июль | Администрация Бутурлиновского городского поселения | Л.А. Рачкова – заместитель главы администрации Бутурлиновского городского поселения  Н.В. Попова - заведующая канцелярией администрации Бутурлиновского городского поселения |